**MULTIPLICANDO.COM VERSION 2**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 01**

**30/10/2021, 6:00 pm**

**SPRINT No. \_\_0\_ SEMANA No. \_\_1\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Elegir nombre de proyecto a desarrollar

1. Definir Roles para cada integrante

1. Asignar tareas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Después de analizar las actividades que se realizarán durante el ciclo y conociendo el stack tecnológico con el cual se requiere desarrollar el proyecto, adicionalmente que el equipo en su mayoría continua en el mismo grupo; se concluye que se continuará con la versión **Multiplicando.com versión 2**, con la intención de mejorar las aplicaciones y el desarrollo que fue obtenido en el ciclo 3. Adicionalmente se da la bienvenida al equipo del nuevo colaborador para el mejoramiento de la App.

**2.** Los roles se establecen a cada colaborador, sin embargo, algunas tareas de menor exigencia pero sumamente importante para el desarrollo del proyecto se asignará sin importar el rol de cada colaborador. Aun así, el equipo Scrum decide continuar con la metodología con la que desenvolvió en el ciclo 3 donde todo el equipo participaba en simultáneo durante una sesión diaria y de 2 horas generada remotamente a través de Zoom y con aportes vía Whatsapp y con la utilización del repositorio GitHub.

**3**. Creación de Historias de Usuarios, Product BackLog, apertura DevOps en cuenta de Azure y vincular usuarios Devops y generar repositorio en GitHub y compartir e incluir colaboradores del equipo en el repositorio.

Se actualiza las extensiones en VSC para cada colaborador del equipo y adicionalmente se deja al día el entorno de desarrollo.

Se define la cantidad de Mockup del proyecto y su diseño y finalmente se diseña el UML de la interfaz del proyecto.

**4.** Revisar y organizar cronograma y horarios para la reunión de seguimiento de tutorías con el fin de recibir información e instrucciones de la evolución de las tareas asignadas en nuestro proyecto.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Desarrollar Product Backlog priorizado | Todos | 30/10/2021 |
| Construir Historias de Usuarios | Todos | 30/10/2021 |
| Construir repositorio (GitHub) | Diego Preciado | 30/10/2021 |
| Construir Archivo Gestión Configuración | Edwin Estupiñán | 30/10/2021 |
| Enviar usuarios GitHub para configurar repositorio | Todos | 30/10/2021 |
| Creación cuenta DevOps Azure | Leonardo Ramírez | 30/10/2021 |
| Habilitar cuenta Azure con correos | Todos | 30/10/2021 |
| Construcción de Mockup | Todos | 30/10/2021 |
| Elaborar inicial diagrama UML | Santiago Quintero | 30/10/2021 |
| Elaborar acta de reunión retrospectiva | Mauricio Ramírez | 2/11/2021 |

**ASISTENTES**

Leonardo Enrique Ramírez (Gestor de Proyecto)

314 5422510

leoram75@outlook.es

José Mauricio Ramírez (Testing)

301 7922441

Mao833ramirez@hotmail.com

Edwin Yesid Estupiñán (BD Arquitecto de Software)

313 708789

edwinyest@hotmail.com

Iván Santiago Quintero Chavarro (Desarrollo Backend)

314 3150391

[isantiagoquintero@hotmail.com](mailto:isantiagoquintero@hotmail.com)

Diego Arturo Preciado Sánchez (Desarrollo Frontend)

312 5087919

arturopre@hotmail.com